项目计划

项目工作计划设计

按照项目建设计划，根据工作实际情况安排人员投入。

实际入场时间以发布中标通知之后，自甲方邮件通知之日（T日）为准，服务周期顺延。

| 任务类型 | 项目阶段 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 计划阶段 | T+1月 | 制定项目计划 |
| 需求分析与系统设计 | 执行阶段 | T+2月 | 分析业务需求，并编写《需求分析说明书》 |
|  |  |  | 进行评审《概要设计说明书》 |
| 编码、单元测试 | 执行阶段 | T+3月 | 编码及单元测试。《单元测试报告》 |
| 集成及用户测试 | 执行阶段 | T+4月 | 集成测试及用户验收测试通过。《集成测试报告》和《用户验收测试报告》 |
| 上线投产试运行 | 执行阶段 | T+5月 | 系统上线试运行，完善《上线方案》、《操作手册》、《技术手册》、《用户手册》、《培训手册》、《安装实施工艺》、《运行维护手册》、《常见问题处理手册》等 |
| 验收 | 收尾阶段 | T+9月 | 项目验收会议或会签 |

计划阶段

本项目在计划阶段，我方会依据项目要求先制定一个颗粒度较粗的项目计划，先确定项目预期里程碑，在项目执行过程中进行迭代和调整，经过不断的类带和调整，项目计划从最初的粗粒度变得非常详细，整个过程一直延续到项目结束。

执行阶段

需求分析与系统设计

由需求管控组牵头，项目管控组整体把控，组织各中心领域人员提出需求，由我方将需求整理成需求方案。在设计阶段，定时开展迭代计划会，需求管控组、开发实施组等多方参与，确保需求及时、准确的沟通。

我方将根据用户需求进行架构设计，编写需求书，系统设计方案等一系列输出物；

开发阶段

根据需求方案中定义的内容，结合现场应用环境，由开发实施组进行各系列架构视图的开发，并与数据对象组紧密沟通，确保领域业务数据的提供。在开发过程中定时开展站立会，及时沟通并解决开发过程中的问题。

- 架构视图开发：根据需求文档确定架构图展现逻辑，并完成相关开发；

- 视觉效果开发：配色、线型、框型、视觉效果等的开发；

- 交互效果：交互效果开发等；

测试阶段

由开发实施组测试各系列架构视图功能，并在测试阶段定时开展站立会，及时沟通解决存在的问题。

- 开发实施组对开发结果进行功能和性能验证，并做好相应记录；

- 开发实施组对测试中发现的问题进行修改；

- 项目管控组对测试内容和结果进行监督；

- 输出测试方案和测试报告。

实施阶段

- 现场环境功能联调测试；

- 数据应用组对功能完成情况检查、评估和审核

上线投产试运行阶段

对系统进行上线试运行，同步完善《上线方案》、《操作手册》、《技术手册》、《用户手册》、《培训手册》、《安装实施工艺》、《运行维护手册》、《常见问题处理手册》等交付物。

收尾阶段

在验收试运行期间，系统运行正常，软件功能运行无异常，在试运行后，符合验收终验收标准，参与项目验收会议，完成合同验收。